Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 12.09.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Oggi abbiamo fatto la analisi dei requisiti.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In tempo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Progettazione di massima, della interfaccia grafica e schema ER DB

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 19.09.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Progettazione di massima, della interfaccia grafica e schema ER DB

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In tempo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Inizio sviluppo applicativo

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 26.09.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Imprevisti e parziale inizio sviluppo.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Oggi ho riscontrato in quasi tutte le ore problemi dovuti alla configurazione e installazione di android studio e la sua sdk, flutter con la sua sdk e anche dart con la sua sdk. Per risolvere ho chiesto aiuto alla docente ed inoltre ho seguito passo a passo le soluzioni che mi ha dato ChatGPT, e dopo numerevoli tentativi e ore messe a fare trouble-shooting, finalmente sono riuscito a risolvere i problemi e a far partire il debug.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo con il programma di 8 ore (1 giorno pieno)

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Inizio sviluppo applicativo portando avanti le attività che sarebbero dovute essere svolte oggi.

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 03.10.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Imprevisti e sviluppo DB.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Per alcune ore ho riscontrato problemi al progetto e a git. Per risolvere ho dovuto fare un chkdsk /f /r nel mio disco del progetto

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo con il programma di 8 ore (1 giorno pieno)

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuo sviluppo DB portando avanti le attività che sarebbero dovute essere svolte oggi.

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 10.10.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

sviluppo DB.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Errori, ed ho usato un AI per supporto nello sviluppo

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo con il programma

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuo sviluppo DB portando avanti le attività.

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 24.10.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Fine ¾ dello sviluppo DB e aggiunta la sezione per aggiungere gli user e sceglierli, inoltre ho finito la parte grezza della pagina per scegliere le emozioni e registrarle

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Errori, ed ho usato un AI per supporto nello sviluppo

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo con il programma

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fine sviluppo DB con salvataggio dati delle emozioni, aggiunta dei consigli ed aggiungere controlli ai campi degli users.

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 31.10.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Fine dello sviluppo DB, aggiunti tutti i controlli necessari per i campi vari ed aggiustato unique degli username degli utenti. Inizio sviluppo UI e concentrazione sul lato grafico dell’applicativo, implementazione pacchetto che genera forme con effetto “Liquid Glass” simile a quello nativo di apple. Eliminazione degli utenti possibile e ora si possono salvare i dati inerenti allo stato emotivo, indipendente per ogni singolo utente. Aggiunte più pagine per dividere il tutto.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Errori, ed ho usato un AI per dirmi dove sbagliavo nello sviluppo

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo con il programma di abbastanza, ma prevedo di riprendere drasticamente il programma da ora in poi

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuo sviluppo UI, aggiunta impostazioni utente e la gestione dei salvataggi.

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 14.11.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Continuo sviluppo UI. Aggiunta tabelle al DB ritenute necessarie per lo sviluppo. Continuo sviluppo impostazione utente e inizio implementazione di notifiche e gestione dati. Aggiunti più controlli rigorosi e reso l’applicativo più efficiente.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Piccoli errori di disattenzione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo con il programma un po’, ma prevedo di riprendere il programma nelle prossime lezioni.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuo sviluppo impostazioni utente, la gestione dei dati salvati e notifiche.

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 21.11.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Aggiunta delle notifiche (non ancora funzionanti) Aggiustate logiche generali del codice.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho avuto dei problemi con la sdk di android, quindi tramite l’aiuto di Gemini sono riuscito a modificare delle impostazioni che mi hanno permesso di continuare a sviluppare.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo con il programma un po’.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Aggiustare le notifiche e finire tutto ciò che è da finire.

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 28.11.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Tentativo aggiustare notifiche (non riuscito) Finita pagina delle impostazioni dell’utente, aggiunte piccole funzionalità. Ristrutturazione UI pagina home. Aggiunta dei consigli e la loro popolazione nel DB.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho perso tanto tempo cercando di risolvere il perché le notifiche non partissero ma non riuscivo nonostante l’aiuto di Gemini. Tramite la logica ed il debugging sono riuscito a capire che in se per se il sistema manda l’input per le notifiche, solo che per qualche motivo quell’input non viene visualizzato in nessun modo. Dopo queste problematiche che sono cominciate dalla ultima lezione sono arrivato alla conclusione che non farò le notifiche per motivi di debugging non riuscito. Inoltre sono arrivato anche alla conclusione che i grafici e le statistiche sono futili con i pochi dati a mia disposizione, quindi queste aggiunte sarebbero da fare in un futuro dove ci saranno più dati e più funzioni su cui lavorare

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo con il programma un po’, ma grazie alla decisione di non fare quelle cose riesco a riprendere il programma significantemente.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Aggiunta di eliminare tutti i dati salvati per un utente e aggiunte piccole funzionalità, oltre al continuo sostanziale della documentazione.

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 05.12.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

UI più User-Friendly e più moderne e visibilmente belle. Aggiunto modo di eliminare completamente i dati.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi non riscontrati essendo che ho fatto praticamente solo grafica.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono leggermente in ritardo.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Gestione nome troppo lungo nella selezione utente. Finire UI tutta app. Continuare Documentazione (fasi finali e testing)

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 12.12.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Finita UI tutta app. Gestione nome troppo lungo nella selezione utente. Continuo Documentazione

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi non riscontrati essendo che ho fatto praticamente solo grafica e documentazione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono leggermente in ritardo.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare Documentazione

Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 19.12.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

Fine test e documentazione

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi non riscontrati essendo che ho fatto praticamente solo documentazione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Finito

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

-